Acta de Cierre de Proyecto

Nombre del Proyecto: Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek

Cliente: Bluetek

Duración total del proyecto: 08/09/2025 – 23/11/2025

Metodología: Scrum + CRISP-DM

Introducción	3

Objetivo General del Proyecto	3

Objetivos Específicos	3

Alcance Final Entregado	3

Componente Web	3

Componente Backend	3

Componente Modelado Predictivo	4

Documentación	4

Cumplimiento de Releases	4

Release 1 – Fundamentos y Arquitectura	4

Release 2 – Web y Modelo Preliminar	4

Release 3 – Integración, QA y Despliegue	4

Resultados Obtenidos	5

Riesgos Encontrados y Mitigación	5

Lecciones Aprendidas	5

Cierre Formal	6

# Introducción

El presente documento constituye el Acta de Cierre del proyecto Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek, ejecutado bajo metodología Ágil – Scrum, complementado con CRISP-DM para el desarrollo del modelo predictivo.

El objetivo de esta acta es formalizar la finalización del proyecto, describir el cumplimiento de los objetivos, detallar los entregables aprobados, documentar las lecciones aprendidas, los riesgos remanentes y declarar el cierre administrativo y técnico del desarrollo.

# Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una plataforma web capaz de centralizar, visualizar y analizar datos térmicos en tiempo real, integrando un módulo predictivo que permita anticipar comportamientos de temperatura por zona, apoyando la gestión operativa de Bluetek.

## Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una plataforma web con login, roles y dashboard interactivo.

- Integrar la plataforma con un backend y una base de datos para la recopilación y visualización de información térmica.

- Desarrollar un modelo predictivo preliminar para proyectar la temperatura futura por zona.

- Ejecutar pruebas funcionales, técnicas y de usuario para asegurar la calidad del producto.

# Alcance Final Entregado

## Componente Web

- Plataforma web funcional.

- Login con autenticación segura.

- Sistema de roles: Administrador y Operador.

- Dashboard interactivo con estadísticas térmicas, visualizaciones y métricas.

- Navegación y arquitectura frontend completada.

## Componente Backend

- API para comunicación web–backend.

- Integración con base de datos SQL Server.

- Endpoints funcionales y validados.

## Componente Modelado Predictivo

- Dataset consolidado y ampliado.

- Modelo preliminar implementado con pipeline completo.

- API preparada para integrar el modelo final cuando la empresa lo requiera.

## Documentación

- Manual de usuario.

- Guía de despliegue.

- Modelo de arquitectura 4+1.

- Informes de retrospectivas y bitácora del proyecto.

- Informe final de cierre de releases.

# Cumplimiento de Releases

## Release 1 – Fundamentos y Arquitectura

Requerimientos
ERD
Arquitectura 4+1
Dataset inicial
EDA
Integración parcial de datos

## Release 2 – Modelado predictivo y validación inicial

Login, roles y página web
Dashboard operativo
Dataset extendido
Modelo preliminar
Gestión y documentación ágil

## Release 3 – Integración operativa y despliegue final

Integración web–backend
Dashboard conectado
Pruebas completas
Manuales y documentación final

# Resultados Obtenidos

El proyecto finalizó exitosamente cumpliendo con el alcance técnico comprometido. La plataforma quedó completamente operativa, con un dashboard accesible mediante usuarios y roles, y respaldada por un backend estable. Aunque el modelo predictivo quedó en fase preliminar, se implementó toda la estructura necesaria para integrarlo en una futura etapa de mejora.

Además, se logró un flujo de trabajo ordenado bajo prácticas ágiles, manteniendo retrospectivas, seguimiento continuo y una comunicación efectiva con el cliente.

# Riesgos Encontrados y Mitigación

| Dificultad | Impacto | Descripción | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en la entrega del dataset | alto | Los datos llegaron de manera tardía e incompleta, el cliente estaba preocupado en entregar datos de sus clientes por lo cual demoró de manera significativa el proyecto | Planificación y solicitud formal |
| Variabilidad del dataset | alto | Datos poco consistentes afectaron el modelo | Imputaciones, reglas y limpieza estricta |

# Lecciones Aprendidas

- La calidad del dataset es crítica para todos los releases; debe acordarse un calendario fijo desde el kickoff.

- La plataforma puede desarrollarse completamente independiente del modelo, lo que permitió asegurar continuidad.

- Las reuniones de seguimiento con el cliente reducen los riesgos de mala interpretación de requerimientos.

- Jira permitió mantener orden, trazabilidad y claridad del avance real del proyecto.

# Cierre Formal

El proyecto ha sido completado en su totalidad según el alcance acordado.

Todos los entregables fueron desarrollados, probados y documentados.

Mediante la presente Acta, se declara cerrado oficialmente el proyecto Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek.

Se da por cumplido el alcance establecido y se transfiere la plataforma, documentación y materiales de trabajo al cliente para su uso, continuidad y evolución futura.