INFORME DE CIERRE RELEASE

Nombre del Proyecto: Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek

Cliente: Bluetek

Duración total del proyecto: 08/09/2025 – 23/11/2025

Metodología: Scrum + CRISP-DM

Introducción	3

Objetivo del Release 1	3

Alcance del Release	3

Entregables del Release 1	4

Principales Logros del Release	4

Dificultades y Riesgos del Release	4

Métricas del Release	5

Conclusiones	5

Introducción	5

Objetivo del Release 2	6

Alcance del Release	6

Entregables del Release 2	6

Principales Logros del Release 2	7

Dificultades y Riesgos del Release	7

Métricas del Release	7

Conclusiones	8

Introducción	8

Objetivo del Release 3	8

Alcance del Release 3	8

Integración Técnica	8

Documentación	9

Entregables del Release 3	9

Principales Logros del Release 3	9

Dificultades del Release	9

Métricas del Release	10

Métricas del Release	10

Conclusiones	10

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/10/2025 | Sefora Figueroa | Informe de cierre Release 1 |
| 2.0 | 05/11/2025 | Sefora Figueroa | Informe de cierre Release 2 |
| 3.0 | 19/11/2025 | sephora Figuera | Informe de cierre Release 3 |

# Release 1

Objetivo principal: Fundamentos y arquitectura de datos

# Introducción

El presente documento corresponde al Informe de Cierre de los 3 Release del proyecto Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek.
 El objetivo de este release fue establecer las bases técnicas, organizacionales y analíticas necesarias para el desarrollo adecuado del modelo predictivo y de la plataforma web, alineando expectativas con el cliente y levantando los requerimientos esenciales.

Este informe resume resultados, avances, riesgos, aprendizajes y ajustes necesarios para los siguientes releases.

# Objetivo del Release 1

El propósito del Release 1 fue:

- Preparar el proyecto a nivel técnico y organizacional.

- Levantar requerimientos funcionales y no funcionales.

- Definir la arquitectura general del sistema.

- Realizar la limpieza inicial, validación y análisis exploratorio del dataset.

- Preparar los insumos base para el modelado predictivo del siguiente release.

# Alcance del Release

El alcance comprometido para el Release 1 incluyó:

- Kickoff formal con el cliente y levantamiento de expectativas.

- Levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos.

- Documentación de procesos AS-IS y TO-BE.

- Diseño del modelo de datos (ERD).

- Preparación del dataset inicial y EDA.

- Definición de arquitectura web, backend, base de datos y modelo ML.

- Integración inicial con fuentes de datos disponibles.

# Entregables del Release 1

| Entregable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | Completa | Incluye AS-IS / TO-BE |
| Modelo de datos (ERD) | Completado | Aprobado por equipo técnico |
| Arquitectura general del sistema | Completado | Se genero modelo 4+1 aprobado por el equipo |
| Dataset limpio (versión inicial) | Completado | Con pendiente de mejora por datos tardíos |
| EDA inicial | Completado | Identificados patrones térmicos preliminares |
| Integración inicial de datos | Parcial | Falta consolidar datos que llegaron tarde |

# Principales Logros del Release

- Arquitectura técnica definida y aprobada.

- Requerimientos funcionales y técnicos completamente documentados.

- Base de datos diseñada y validada.

- Dataset inicial preparado para modelado.

- Flujo metodológico CRISP-DM correctamente aplicado.

- Gestión del trabajo eficiente mediante Jira.

- Coordinación constante y ordenada del equipo.

# Dificultades y Riesgos del Release

| Riesgo / Problema | Impacto | Descripción | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en entrega de datos | Alto | Datos clave llegaron tarde y afectaron limpieza | Ajuste del plan y solicitud formal de calendario de entregas |
| Calidad desigual de datos | Medio | Datos que no se entienden que eran ni se entendia el porque habian tantos nulos | Reunirse con responsables operativos o técnicos que generan o usan esos datos. |
| Dependencia del cliente | Medio | Información técnica se entregó de forma fragmentada | Aumentar reuniones de seguimiento técnico |

# Métricas del Release

- Entrega de objetivos del Release: 95%

- Cumplimiento de Sprints: 100%

- Tareas completadas vs planificadas: 95% completadas

# Conclusiones

El Release 1 se considera exitoso. Se establecieron todos los fundamentos técnicos y organizativos necesarios para continuar con el desarrollo del modelo predictivo y del dashboard operativo.

A pesar de los retrasos en los datos, el equipo mantuvo continuidad, ajustó el plan y mantuvo los entregables sin comprometer la calidad del proyecto.

El proyecto se encuentra preparado para avanzar al Release 2: Modelado Predictivo y Validación Inicial.

# Release 2

Objetivo principal: Modelado predictivo y validación inicial

# Introducción

Este Informe de Cierre del Release 2 resume los avances, resultados, dificultades y aprendizajes obtenidos durante las etapas de modelado predictivo, validación inicial y primer prototipo del dashboard.

El foco de este Release fue la construcción, prueba y optimización del modelo de predicción térmica, así como la conexión inicial de los datos hacia un front-end funcional.

# Objetivo del Release 2

- Crear la primera versión funcional de la plataforma web.

- Implementar login, roles y estructura de navegación.

- Construir el dashboard base con visualizaciones.

- Desarrollar el modelo predictivo preliminar.

- Expandir y mejorar el dataset.

- Ejecutar validaciones iniciales del modelo.

# Alcance del Release

El Release abarcó:

- Desarrollo Web

  - Login con roles (Administrador / Usuario).

  - Dashboard operativo (estadísticas y gráficos).

  - Navegación base y diseño.

- Modelo Predictivo

  - Ingeniería de características (incluye ciclos temporales).

  - Imputación avanzada.

  - Manejo de desbalance.

  - Entrenamiento del modelo preliminar

  - Validación experimental.

- Gestión del Proyecto

  - Actualización del backlog

  - Burn-down chart del Sprint

  - Registro de retrospectivas

  - Refinamiento técnico y funcional con el cliente.

# Entregables del Release 2

| Entregable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Login web funcional | Completado | Validado por el equipo |
| Sistema de roles | Completado | Admin y Operador |
| Dashboard base | Completado | Mockup + estructura |
| Dataset ampliado | Completado | Incluye nuevas variables |
| Modelo ML versión preliminar | Completado | Resultados iniciales listos |
| Documentación actualizada | Completado | Aprobado por el equipo |

# Principales Logros del Release 2

- La web quedó completamente funcional.

- El dashboard opera totalmente independiente del modelo.

- Login y roles implementados correctamente.

- Dataset consolidado e imputado.

- Modelo preliminar con pipeline sólido para futuras mejoras.

# Dificultades y Riesgos del Release

| Riesgo / Problema | Impacto | Descripción | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega tardia de datos | Alto | Retrasa modelado y validación | Reunion con el cliente indicandole la importacion de los datos para el modelo ya que no los queria dar por tema de seguridad con sus clientes |
| Complejidad de roles en web | Medio | Requirió ajustes en autenticación con el cliente | Hacerle preguntas especifica al cliente de quien puede y no puede entrar al sitio |
| Variabilidad del dataset | Alto | Datos inconsistentes afectaron el modelo | Regla de limpieza estricta |

# Métricas del Release

- Cumplimiento del Release: 85%

- Tareas completadas:  86%

- Avance del modelo predictivo: 30%

- Estado de la web: 100% operativa

# Conclusiones

El Release 2 permitió consolidar la plataforma web base y avanzar de forma significativa en el modelo predictivo. A pesar de retrasos en la entrega de datos, el equipo logró cumplir los principales objetivos planificados y dejó preparada la estructura para el Release 3, donde se centrarán la integración final, el despliegue y la preparación del entorno para Bluetek Cloud.

# Release 3

Objetivo principal: Integración operativa y despliegue final

# Introducción

El Release 3 corresponde a la integración completa del sistema, las pruebas y el cierre general del proyecto.

Aunque el modelo predictivo no alcanzó una versión final para producción, se integró la API base y el dashboard quedó preparado para consumir predicciones futuras..

# Objetivo del Release 3

- Integrar backend, dashboard y servicios API.

- Realizar pruebas funcionales, de integración, regresión y carga.

- Documentar técnicamente el sistema y preparar material para el cliente.

- Ejecutar el cierre formal del proyecto, con retrospectiva y acta final.

# Alcance del Release 3

### Integración Técnica

- Conexión Web ↔ Backend ↔ BD.

- Integración de endpoints.

- Ajustes de seguridad.

- Verificación de roles.

- Preparación de API futura para el modelo ML.

### Documentación

- Manual de usuario.

- Informe final y acta de cierre.

- Modelo 4+1 actualizado.

- Registro de retrospectivas.

# Entregables del Release 3

| Entregable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ntegración web–backend | Completado | Flujo estable |
| Dashboard conectado | Completado | operativo |
| Pruebas QA y Test Plan | Completado | Reporte Completado |
| Manual de Usuario | Completado | Entregado a Bluetek |
| Acta de cierre del Sprint/Release | Completado | Este documento |

# Principales Logros del Release 3

- Plataforma completamente funcional y desplegada.

- QA exitoso sin incidencias críticas.

- API preparada para el modelo ML cuando se publique una versión final.

- Documentación completa entregada.

- Validación final del cliente.

# Dificultades del Release

| Riesgo / Problema | Impacto | Descripción | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación entre QA y desarrollo | Medio | Algunas pruebas requerían ajustes en los scripts de validación para reflejar cambios recientes. | Reuniones técnicas de sincronización y actualización de casos de prueba. |
| Dependencia del modelo aún no finalizado | Bajo | El modelo predictivo no alcanzó versión productiva. | Documentación clara del estado del modelo y preparación para integración futura. |

# Métricas del Release

## Métricas del Release

- Cumplimiento del Release: 100%

- QA completado: 100%

- Disponibilidad de la plataforma: 100% operativa

# Conclusiones

El Release 3 consolidó la integración final y el despliegue de la plataforma.

El dashboard quedó completamente funcional e independiente del modelo, asegurando su uso inmediato.

El modelo predictivo queda en versión experimental avanzada, listo para continuar desarrollándose en una segunda fase.