Plan de Continuidad y Monitoreo

Nombre del Proyecto: Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek

Cliente: Bluetek

Duración total del proyecto: 08/09/2025 – 23/11/2025

Metodología: Scrum + CRISP-DM

Tabla de contenidos

1. Introducción y Alcance (Marco Estratégico)	3

1.1. Propósito y Objetivos del Plan	3

1.2. Alcance del Plan	4

1.3. Roles y Responsabilidades	5

2. Análisis de Riesgos e Impacto	6

2.1. Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)	7

2.2. Evaluación de Riesgos	9

3. Estrategias de Continuidad y Recuperación	12

3.1. Estrategias de Recuperación de TI	12

3.2. Estrategias Operacionales	15

4. Monitoreo y Vigilancia	17

4.1. Sistemas y Herramientas de Monitoreo	17

4.2. Matriz de Alertas y Umbrales	19

4.3. Monitoreo de Respaldo (Backups)	20

4.4. Monitoreo de Recursos de Continuidad	21

5. Pruebas, Mantenimiento y Auditoría	22

5.1. Programa de Pruebas y Simulacros	22

5.2. KPIs de Monitoreo del PCN	23

5.3. Revisión y Actualización del Plan	23

# 1. Introducción y Alcance (Marco Estratégico)

## 1.1. Propósito y Objetivos del Plan

Propósito General

El propósito central del Plan de Continuidad y Monitoreo del proyecto Bluetek es asegurar la continuidad operativa del sistema de Monitoreo y Predicción Térmica, garantizando que la captura de datos, el procesamiento del modelo predictivo y la visualización de métricas en el dashboard se mantengan disponibles incluso ante fallas técnicas, interrupciones de servicio o eventos imprevistos que puedan impactar la operación del cliente.

El sistema Bluetek es crítico para la toma de decisiones energéticas; por ello, la continuidad y estabilidad del servicio son esenciales para:

- Mantener la precisión del modelo predictivo.

- Asegurar el monitoreo térmico en tiempo real.

- Minimizar las pérdidas de datos y la degradación de métricas.

Objetivos Específicos

- Asegurar la estabilidad operativa mediante mecanismos preventivos, correctivos y de respuesta rápida ante incidentes.

- Establecer un marco de monitoreo continuo que permita identificar fallas, anomalías o interrupciones del sistema antes de que impacten al usuario final.

- Definir protocolos claros de recuperación para restablecer servicios en plazos mínimos y de manera controlada.

- Proteger la integridad de los datos, garantizando su disponibilidad, consistencia y continuidad temporal.

- Delimitar roles y responsabilidades para asegurar una respuesta coordinada y efectiva ante incidentes.

RTO y RPO del Sistema (a nivel general)

Para asegurar un estándar base, se definen los objetivos de recuperación más relevantes:

- RTO (Recovery Time Objective):
 Tiempo máximo aceptable para restablecer los servicios tras una interrupción.
 RTO definido: ≤ 20 minutos
 Este tiempo permite restaurar rápidamente el flujo de datos y visualizaciones sin afectar decisiones operativas.

- RPO (Recovery Point Objective):
 Cantidad máxima de datos que se puede perder sin afectar la operación.
 RPO definido: 5 minutos
 Dado que los sensores registran información en intervalos muy cortos, se busca asegurar que la pérdida de datos sea mínima.

## 1.2. Alcance del Plan

Componentes Tecnológicos Cubiertos

El plan incluye todos los sistemas que intervienen en el ciclo completo de monitoreo térmico:

a) Plataforma Web

- Dashboard de monitoreo y predicción.

- Sistema de alertas y reportes.

- Módulos de análisis térmico y eficiencia energética.

b) Procesos operativos

- Recepción, limpieza y validación de datos.

- Predicción térmica por zona.

- Visualización de información para los distintos niveles de usuario.

- Generación de alertas automáticas.

Criterios de Activación del Plan

El plan debe activarse cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

- Interrupción total de la captura de datos (>10 minutos sin registros).

- Desconexión del Gateway detectada por más de 90 segundos.

- Caída del servidor o indisponibilidad del dashboard.

- Predicciones erróneas o fallas repetitivas en el modelo de IA.

- Alteraciones graves en la base de datos (corrupción, desincronización).

- Eventos externos (cortes eléctricos, fallas del cliente, mantenimiento no programado).

- Ataques informáticos o intentos de acceso no autorizado.

Cuando se presenta alguno de estos escenarios, el sistema debe pasar al modo de continuidad, priorizando la estabilidad básica del monitoreo y la integridad de los datos.

Criterios de Desactivación del Plan

El plan se desactiva únicamente cuando:

- Todos los servicios afectados han sido restaurados.

- El flujo de datos desde los sensores hacia la nube sea estable por al menos 30 minutos.

- El dashboard presente disponibilidad normal (≥ 98 %).

- El modelo predictivo haya recuperado su capacidad de operación.

- La base de datos esté validada y sin inconsistencias.

- El Comité de Continuidad declare finalizada la contingencia.

La desactivación debe quedar registrada en la bitácora de incidentes técnicos.

## 1.3. Roles y Responsabilidades

La respuesta ante incidentes y la continuidad operativa requieren coordinación entre el equipo académico y Bluetek.

A) Comité de Crisis / Comité de Continuidad

Grupo encargado de tomar decisiones estratégicas durante incidentes críticos.

Integrantes:

- Scrum Master (Coordinador General).

- Product Owner (Representante funcional y enlace con Bluetek).

- Developer/Data Scientist (Responsable técnico del modelo y API).

- Representante técnico de Bluetek (para fallas en sensores/gateway/hardware).

Responsabilidades principales:

- Declarar la activación o desactivación del plan.

- Definir prioridades en incidentes.

- Aprobar procedimientos de restauración o implementación de parches.

- Evaluar impacto de fallas y proponer acciones futuras.

- Documentar incidentes de alto nivel.

B) Equipo de Monitoreo y Soporte Técnico

Encargados directos de realizar revisiones, ejecutar diagnósticos y responder a las alertas del sistema.

Scrum Master

- Coordina respuesta entre equipos.

- Supervisa el cumplimiento del plan.

- Mantiene el registro en bitácora y herramientas colaborativas.

Product Owner

- Válida impacto del incidente con usuarios.

- Gestiona priorización y comunicación externa.

Developer / Data Scientist

- Revisa alertas técnicas:

  - Caída del modelo predictivo.

  - Nulos inesperados.

  - Tiempos altos de respuesta.

  - Outliers o anomalías térmicas.

- Reconstruye el modelo cuando es necesario.

- Supervisa la integridad de la base de datos.

- Implementa correcciones en API o backend.

Equipo Bluetek (Soporte IoT)

- Revisión física de sensores.

- Validación de conectividad local.

# 2. Análisis de Riesgos e Impacto

El análisis de riesgos e impacto (BIA — Business Impact Analysis) permite identificar los procesos críticos del sistema Bluetek, evaluar el impacto que tendría su interrupción y establecer los parámetros clave de recuperación (RTO y RPO) que asegurarán la continuidad operativa del sistema. Esta sección constituye el fundamento estratégico sobre el cual se construyen los planes de respuesta, recuperación y mitigación.

## 2.1. Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)

Para el proyecto Bluetek, los procesos críticos están relacionados directamente con la operación continua de monitoreo térmico, la captura de datos ambientales en tiempo real y la ejecución del modelo predictivo que apoya la eficiencia energética. Una interrupción en cualquiera de estos procesos afecta directamente:

- La calidad de las decisiones basadas en datos.

- La continuidad del control HVAC.

- La capacidad del cliente para gestionar eficazmente sus costos energéticos.

- La credibilidad de la plataforma Bluetek como solución IoT–energética.

A continuación se detallan los procesos críticos, el impacto asociado a su interrupción y los RTO/RPO específicos definidos para garantizar su restauración.

A) Listado de Procesos Críticos del Sistema Bluetek

| Proceso Crítico | Descripción | Impacto en Caso de Interrupción | RTO | RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Captura de datos de sensores IoT | Obtención continua de temperatura, humedad, CO₂ y energía desde cada zona. | Pérdida de visibilidad en tiempo real; imposibilidad de conocer el estado térmico; pérdida de datos históricos. | 10 minutos | 5 minutos |
| 4. Almacenamiento en BD (Base de Datos) | Registro estructurado de las mediciones. | Datos perdidos, inconsistentes o corruptos; falla en la capacidad de análisis y predicción. | 40 minutos | 10 minutos |
| 5. Procesamiento del algoritmo predictivo | Generación de proyecciones térmicas, detección de patrones y cálculo de eficiencia. | No se generan predicciones; decisiones inexactas; pérdida de valor agregado. | 30 minutos | 15 minutos |
| 6. API Backend (servicios web) | Comunicación entre BD, modelo predictivo y dashboard. | Dashboard inutilizable; imposibilidad de consultar datos históricos o en vivo. | 15 minutos | 10 minutos |
| 7. Dashboard Web | Visualización de datos, predicciones, alertas y reportes. | Operadores sin visibilidad; gerencia sin métricas; operación “a ciegas”. | 20 minutos | 0–5 minutos |
| 8. Sistema de Alertas Automáticas | Notificaciones de anomalías o fallas operativas. | Fallas no detectadas a tiempo; retraso en la respuesta ante incidentes; alto impacto operativo. | 30 minutos | 15 minutos |

Interpretación del BIA en el contexto Bluetek

1. Alta dependencia del flujo continuo de datos:
 Si el sistema deja de recibir información del sensor–cloud durante más de 10 minutos, comienza la pérdida efectiva de monitoreo térmico.

2. Modelo predictivo altamente sensible a rupturas de datos:
 Un RPO mayor a 15 minutos puede romper dimensiones temporales, afectando seriamente entrenamientos futuros.

3. El dashboard es crítico para la operación humana:
 Aunque no afecta directamente los datos, sí provoca pérdida de control y genera impacto operativo inmediato.

4. La base de datos requiere integridad estricta:
 La calidad de los registros ambientales determina la efectividad del modelo predictivo y del análisis energético.

## 2.2. Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos considera tanto amenazas externas como vulnerabilidades internas que pueden afectar la continuidad del sistema Bluetek. La identificación temprana permite desarrollar estrategias de mitigación y respuesta adecuadas.

A) Identificación de Amenazas

1. Amenazas Técnicas

- Falla del Gateway Bluetek: reinicio inesperado, firmware corrupto, saturación de datos.

- Daño o desconexión de sensores IoT: deterioro físico, pérdida de calibración, interferencias.

- Fallas en la infraestructura de la nube: caída temporal de servidores, sobrecarga, latencia elevada.

- Errores en el algoritmo predictivo: problemas en el modelo, cortes durante inferencia o reentrenamiento.

- Corrupción de la base de datos: índices corruptos, registros duplicados o secuencias temporales inconsistentes.

- Caída o congestión de la API: errores 500, timeout o fallas en microservicios.

2. Amenazas Operacionales

- Errores humanos de operadores del dashboard.

- Mantenimiento no programado en HVAC.

- Manipulación o desconexión accidental de sensores.

- Sobrecarga térmica por eventos no planificados (fiestas, alta afluencia).

3. Amenazas de Conectividad

- Cortes de Internet en el local.

- Problemas en red interna (firewalls, DHCP, interferencia Wi-Fi).

- Saturación del canal de datos.

4. Amenazas de Seguridad Informática

- Intentos de acceso no autorizado al dashboard.

- Ataques DDoS a la API.

- Inyección de datos falsos (data poisoning).

- Robo o alteración de registros en BD.

5. Amenazas Ambientales y Externas

- Cortes eléctricos prolongados.

- Condiciones climáticas extremas que afecten hardware.

- Incendios, filtraciones o daños en infraestructura física del cliente.

B) Identificación de Vulnerabilidades

1. Dependencia de un solo Gateway por local

Si este equipo falla, se pierde el 100% de la información entrante.

2. Equipos HVAC heterogéneos

Su variabilidad dificulta la calibración y aumenta la probabilidad de fallos.

3. Sensores sin respaldo físico

No existe redundancia física por zona (1 sensor = 1 punto de falla).

4. Dependencia de red del cliente

Si la red interna del local es deficiente, afecta transmisión y monitoreo.

5. Falta de sincronización temporal en el dataset

Provoca inconsistencias que afectan entrenamientos futuros.

6. Dashboard dependiente de múltiples microservicios

Una caída parcial puede dejar inoperable toda la plataforma.

7. Escasa tolerancia a pérdidas de datos

La naturaleza del proyecto exige granularidad en mediciones → RPO bajo.

Mapa de Riesgos (Resumen)

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída de BD o corrupción | Media | Alto | Crítico |
| Cortes de Internet en el local | Alta | Medio | Alto |
| Falla del modelo predictivo | Media | Alto | Alto |
| Falla de sensores | Alta | Medio | Moderado–Alto |
| Ataques a API/dashboard | Baja–Media | Alto | Alto |
| Errores humanos | Media | Medio | Moderado |
| Caída del dashboard | Media | Alto | Crítico |
| Variabilidad de HVAC | Media | Medio | Moderado |

# 3. Estrategias de Continuidad y Recuperación

Las estrategias de continuidad y recuperación establecen las acciones necesarias para restaurar la operación del sistema Bluetek durante o después de una interrupción. Este apartado define los procedimientos concretos de recuperación tecnológica y las estrategias operacionales que permiten mantener el funcionamiento de la plataforma y del equipo técnico ante crisis o contingencias.

## 3.1. Estrategias de Recuperación de TI

Las estrategias de recuperación de TI especifican las acciones técnicas que permiten restaurar servicios críticos, recuperar datos, restablecer la comunicación entre sensores y asegurar la funcionalidad del modelo predictivo y del dashboard.

A) Procedimientos Detallados para la Recuperación de Sistemas Críticos

A continuación se presentan los procedimientos para cada componente crítico del sistema, siguiendo el orden de impacto.

1. Recuperación del Flujo de Sensores IoT

Síntomas de falla:

- Ausencia de datos por más de 10 minutos.

- Lecturas repetidas o inusualmente estáticas.
Valores fuera de rango (ej: 0 °C o 5000 ppm CO₂).

Procedimiento de recuperación:

- Validar si el sensor sigue energizado.

  - Revisar cables, alimentación y fusibles locales.

- Forzar un reinicio físico del sensor (si aplica).

- Validar desde la plataforma si hay transmisión residual.

- Verificar en el Gateway si el sensor aparece como dispositivo activo.

- Si el sensor continúa fallando:

  - Marcarlo como “fuera de servicio” en la base de datos.

  - Activar reemplazo físico por parte de Bluetek.

- Registrar la falla y los minutos de interrupción.

2. Restauración de la Base de Datos

Tipos de incidentes posibles:

- Corrupción de registros.

- Pérdida de particiones.

- Inconsistencias temporales.

Procedimiento:

- Detener temporalmente cualquier escritura externa.

- Verificar integridad con comandos de diagnóstico (consistencia del índice, llaves primarias).

- Si se detecta corrupción:

  - Restaurar el último backup incremental (≤ 24 horas).

  - Validar no perder datos equivalentes a más que el RPO (≤ 10–15 minutos).

- Reconstruir índices y secuencias.

- Realizar pruebas de integridad cruzada:

  - Timestamps

  - Registros por zona

  - Valores anómalos

- Rehabilitar el acceso desde microservicios.

- Registrar acciones y resultados en la bitácora.

3. Recuperación del Modelo Predictivo

Síntomas:

- Error al inferir.

- Tiempo de respuesta > 5 segundos.

- Predicciones vacías o incoherentes.

Procedimiento:

- Validar estado del contenedor o servicio ML.

- Reiniciar el proceso del modelo y recargar pesos.

- Si falla persiste:

  - Activar modo “Operación sin Modelo”, donde el dashboard muestra solo datos en tiempo real.

- Restaurar modelo desde el backup más reciente.

- Re-entrenar modelo manualmente si el problema es persistente.

- Validar precisión mínima (≥ 80%).

- Registrar evento y resultados.

4. Recuperación de la API / Backend

Procedimiento:

- Revisar logs de errores (500, 503, timeouts).

- Reiniciar servicio individual (microservicio afectado).

- Verificar conectividad con BD y modelo.

- Si persiste:

  - Restaurar versión estable anterior.

- Validar endpoints clave:

  - /sensordata

  - /predictions

  - /zones

- Registrar evento.

5. Recuperación del Dashboard

Procedimiento:

- Verificar servidor web y estado del frontend.

- Limpiar caché y recargar compilación.

- Reiniciar microservicio de visualización.

- Restaurar versión estable si el daño es interno.

- Validar métricas visibles, refresco y actualización automática.

B) Inventario de Recursos de Continuidad

Un inventario actualizado permite reaccionar rápidamente en situaciones de falla.

1. Hardware

- Sensores de temperatura/humedad (reserva: 10% adicional por local).

- Sensores CO₂.

- Sensores de energía/corriente.

- Termostatos HVAC compatibles (variedad según tipo de equipo).

- UPS para protección eléctrica (Gateway + servidores locales opcionales).

2. Software

- Sistema operativo del Gateway (firmware propietario).

- API Backend (versión y contenedores actualizados).

- Dashboard Web Bluetek.

- Modelos predictivos versionados en repo Git.

- Scripts de ETL / limpieza de datos.

- Servidores remotos (Linux/Windows).

- Sistema de alertas (notificaciones y monitoreo interno).

3. Proveedores Clave

- Proveedor IoT/Hardware: reposición de sensores y componentes.

- Proveedor de Internet del local: continuidad de red.

- Equipo (proyecto): soporte de modelo predictivo, dashboard y BD.

- Plataformas externas: GitHub, servers Azure/GCP/AWS (si aplican).

## 3.2. Estrategias Operacionales

Las estrategias operacionales permiten asegurar que el personal, los procesos internos y las actividades del equipo académico y de Bluetek continúen funcionando aun cuando exista una interrupción mayor.

A) Plan de Reubicación de Personal

En caso de que el lugar físico donde se encuentran los equipos técnicos o el equipo académico quede inutilizable (falla eléctrica, bloqueo, falta de internet), se aplican las siguientes medidas:

Opciones de reubicación:

- Sitio alterno Bluetek:

  - Oficinas centrales de Bluetek.

  - Sala de soporte técnico.

- Infraestructura flexible (condición ideal):

  - Uso de laptops portátiles y VPN para acceso remoto.

B) Plan de Trabajo Remoto

Como estrategia de continuidad, el trabajo remoto es perfectamente viable para:

- Supervisión del modelo predictivo.

- Mantenimiento del dashboard.

- Revisión de logs del servidor.

- Limpieza y análisis de datos.

- Ejecución de backups y restauración remota.

- Comunicación con Bluetek o el cliente.

Requisitos mínimos:

- Conexión a internet estable.

- Acceso al repositorio del proyecto.

- Acceso al servidor en la nube (VPN o SSH seguro).

- Herramientas colaborativas: presencia en correo, chat, videollamadas.

C) Plan de Comunicación Operacional

En un incidente, la comunicación clara determina la calidad de la respuesta:

Flujo de comunicación durante una falla:

- Equipo de monitoreo detecta alerta crítica.

- Se notifica al Scrum Master.

- El Scrum Master convoca a Comité de Continuidad.

- Se evalúa gravedad e impacto.

- Se activa el plan según corresponda.

- Comunicación a Bluetek y cliente (si aplica).

- Informe final post-incidente.

Alternativas para la Cadena de Suministro y Proveedores

La continuidad del proyecto Bluetek también depende de la disponibilidad de componentes IoT, servicios cloud y soporte técnico externo. Por ello, se definen alternativas de suministro y proveedores que permitan garantizar el reemplazo rápido de sensores, gateways, conectividad, software y componentes de infraestructura.

1. Proveedores Primarios

- Bluetek (principal):
 Provisión de sensores, firmware, soporte técnico y análisis histórico.

- Proveedor de Internet del local (ISP):
 Continuidad de conexión para transmisión de datos.

- Fabricantes de sensores IoT:
 Modelos homologados para temperatura, CO₂, humedad, energía.

2. Proveedores Secundarios (Alternativos)

- Sensores alternos:
 DHT22, SHT85, MH-Z19B para CO₂, ACS712 para corriente.

- Proveedores de energía/eléctrica (UPS):
 Para evitar pérdidas ante cortes.

3. Alternativas de continuidad

- Mantener kits de sensores de reemplazo por zona crítica.

- Mantener un Gateway backup para cada cliente de alto impacto.

- Licencias cloud replicadas en un proveedor secundario.

- Proveedores redundantes de redes:

  - Internet fibra

  - 4G/5G de respaldo

Estas medidas aseguran que el sistema no dependa exclusivamente de un único proveedor ante una interrupción.

# 4. Monitoreo y Vigilancia

Esta sección define formalmente el sistema de monitoreo continuo que permitirá detectar incidentes antes de que afecten la operación del cliente. Es una pieza central del Plan de Continuidad.

## 4.1. Sistemas y Herramientas de Monitoreo

La supervisión del sistema Bluetek se basa en un enfoque multicapa, utilizando herramientas especializadas para vigilar sensores, servidores, nube, base de datos y modelo predictivo.

A) Herramientas utilizadas

| Capa | Herramienta | Función |
| --- | --- | --- |
| Monitoreo Cloud | Prometheus / Grafana | Métricas de CPU, memoria, red, disponibilidad, contenedores y BD. Dashboards y alertas. |
| Infraestructura IoT | Panel Bluetek Gateway | Disponibilidad de sensores, paquetes enviados, integridad del Gateway. |
| Infraestructura Web/API | Logs de API, Healthchecks | Estado del backend, tiempos de respuesta, errores 500/503. |
| Aplicación Web | Sentry / LogRocket (opcional) | Seguimiento de errores de frontend/dashboards. |
| Base de datos | Herramientas nativas del motor DB | Integridad, carga, índices, registros incompletos o corruptos. |
| Modelo Predictivo | Módulo propio de validación ML | Inferencias lentas, fallas de carga, baja precisión. |

B) Activos críticos monitoreados

- Sensores: temperatura, humedad, CO₂, energía.

- Gateway: estado del dispositivo, pérdida de paquetes, ancho de banda.

- API Backend: endpoints esenciales, latencia, disponibilidad.

- Base de Datos: integridad, tamaño, velocidad de lectura/escritura.

- Dashboard Web: disponibilidad, velocidad de carga, fallos UI.

- Modelo ML: tiempos de inferencia, precisión, registros inválidos.

- Red del Cliente: conectividad y estabilidad del enlace.

## 4.2. Matriz de Alertas y Umbrales

Esta matriz define los niveles de alerta, umbrales, responsables y rutas de escalamiento.

A) Tabla de Umbrales Críticos y Alertas

| Componente | Umbral de Alerta | Severidad | Acción Inicial | Escalamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensores IoT | >10 minutos sin datos | Crítica | Verificar sensor y Gateway | Bluetek Soporte |
| Gateway | Pérdida de >5% paquetes / desconexión 90s | Crítica | Reinicio remoto | Reemplazo por Bluetek |
| API Backend | Error 500 por 3 min / latencia >3s | Alta | Reinicio de servicio | Equipo Dev |
| Base de Datos | Crecimiento anormal / corrupción detectada | Crítica | Restauración inmediata | Comité de Continuidad |
| Dashboard | Caída >5 min | Alta | Reiniciar servicio | Comité + Bluetek |
| Modelo ML | Inferencia >5s o falla recurrente | Alta | Reinicio de modelo | Data Scientist |
| Conectividad local | Down >2 min | Alta | Revisión ISP | Cliente + Bluetek |

B) Niveles de gravedad

- Nivel 1 – Crítico (Debe atenderse en <10 minutos):
 Fallas en sensores, Gateway, base de datos, o modelo ML inoperativo.

- Nivel 2 – Alto (Temporizador: <30 minutos):
 API fallida, dashboard inaccesible, congestión cloud.

- Nivel 3 – Medio/Bajo:
 Latencias menores, anomalías aisladas, pequeños nulos en BD.

C) Protocolo de escalamiento

- Detección automática (Prometheus / Gateway / API).

- Notificación inmediata al Equipo de Monitoreo.

- Si no se resuelve en el tiempo definido → Scrum Master.

- Si excede el RTO del proceso → Comité de Continuidad.

- Comunicación formal al cliente (si corresponde).

## 4.3. Monitoreo de Respaldo (Backups)

Los respaldos son parte fundamental de la continuidad.
 Este apartado detalla cómo se verifica y monitorea la calidad de los backups.

A) Protocolo de verificación diaria

Cada día se validará:

- Tasa de éxito del backup (esperado: ≥ 98%).

- Tiempo de ejecución (no debe superar el promedio histórico).

- Integridad del archivo generado (checksum CRC/SHA-256).

- Comparación incremental con backup previo.

- Verificación rápida:

  - Registros del día presentes

  - No hay mensajes de error en logs

B) Retención y consistencia

- Retención mínima: 30 días.

- Backup incremental: diario.

- Backup completo: semanal.

- Revisión manual: una vez por semana para mostrar físicamente los archivos.

## 4.4. Monitoreo de Recursos de Continuidad

Se deben vigilar recursos de respaldo o “sitios alternos” que permitirán la recuperación.

Incluye:

- Sitios de failover cloud:

  - Verificar capacidad de CPU/memoria.

  - Validación mensual de licencias y contenedores.

- Gateway y sensores de respaldo:

  - Verificar stock mínimo (1 por local crítico).

  - Validación mensual del funcionamiento.

- Ancho de banda del enlace secundario (4G/5G):

  - Pruebas trimestrales de latencia y failover.

- Repositorios Git y versiones de modelo ML:

  - Integridad y versionado correcto.

  - Revisión post-commit para evitar corrupción del repo.

# 5. Pruebas, Mantenimiento y Auditoría

Para garantizar que el plan funcione, debe probarse, medirse, mejorarse y mantenerse actualizado.

## 5.1. Programa de Pruebas y Simulacros

A) Frecuencias Recomendadas

| Tipo de Prueba | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Prueba de restauración de backups | Trimestral | Validar RPO y confiabilidad del respaldo |
| Prueba de recuperación del modelo ML | Trimestral | Validar RTO del modelo |
| Simulacro de mesa (BCP) | Anual | Ensayo completo de crisis con Comité |
| Prueba de carga del dashboard | Semestral | Evaluar uso intensivo y estabilidad |
| Prueba de integridad de BD | Trimestral | Validar consistencia estructural |

## 5.2. KPIs de Monitoreo del PCN

Estos indicadores permiten medir el desempeño del plan de continuidad.

Indicadores Clave (KPIs)

- Tasa de Cumplimiento de RTO:
 % de incidentes resueltos dentro del tiempo objetivo.

- Tasa de Cumplimiento de RPO:
 % de restauraciones sin pérdida de datos mayor a lo permitido.

- Disponibilidad del sistema:
 Meta ≥ 98–99% mensual.

- Tiempo promedio de recuperación (MTTR):
 Meta: < 20 minutos.

- Tasa de éxito de respaldos:
 Meta: ≥ 98%.

- Frecuencia de alertas críticas por mes:
 Evaluación de estabilidad global.

- Precisión del modelo predictivo:
 Meta ≥ 80% posterior a reentrenamientos.

## 5.3. Revisión y Actualización del Plan

El Plan de Continuidad debe actualizarse de manera permanente para asegurar su relevancia.

Cuándo actualizar el plan

- Después de cada incidente real.

- Después de cada prueba o simulacro.

- Tras cambios mayores en:

  - Infraestructura cloud

  - Sensores instalados

  - Modelo predictivo

  - Arquitectura del sistema

  - Proveedores

  - Procesos internos de Bluetek

Proceso formal de actualización

- Registrar evento/prueba en bitácora.

- Generar informe resumen de hallazgos.

- Identificar mejoras necesarias.

- Actualizar el plan (versión 1.1, 1.2, etc.).

- Validar con Comité de Continuidad.

- Publicar nueva versión en repositorio.

- Notificar a todos los responsables.