Registro de Retrospectivas

Nombre del Proyecto: Plataforma Web de Monitoreo y Predicción Térmica Bluetek

Cliente: Bluetek

Duración total del proyecto: 08/09/2025 – 23/11/2025

Metodología: Scrum + CRISP-DM

Tabla de contenidos:

Release 1 – Sprint 1–2 (08/09 – 05/10)	3

Sprint 1 – Preparación de datos y arquitectura inicial	3

Sprint 2 – Integración de datos y validación inicial	3

Release 2 – Sprint 3–4 (06/10 – 02/11)	4

Sprint 3 – Entrenamiento y ajuste del modelo	4

Sprint 4 – Validación e integración con dashboard	4

Release 3 – Sprint 5–6 (03/11 – 23/11)	5

Sprint 5 – Despliegue en Bluetek Cloud	5

Sprint 6 – Entrega y cierre del proyecto	5

| Version | Fecha | Descripcion de cambios | Autor / Revisor |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 03/10/2025 | Creacion del documento de retrospectiva para el Release 1 | Sefora Figueroa |

# Release 1 – Sprint 1–2 (08/09 – 05/10)

Objetivo principal: Fundamentos y arquitectura de datos

### Sprint 1 – Preparación de datos y arquitectura inicial

| Qué salió bien | Se logró una reunión efectiva con el cliente para definir el alcance y los criterios de éxito del modelo. Se estableció la arquitectura general del sistema (frontend, backend, modelo ML y base de datos). Se levantó el modelo de base de datos (ERD) y los procesos AS-IS / TO-BE correctamente. El equipo mantuvo buena coordinación mediante Jira |
| --- | --- |
| Qué se puede mejorar | Retrasos con la entrega del dataset desde Bluetek, lo que afectó el inicio de la limpieza de datos. |
| Acciones de mejora | Realizar reuniones técnicas inter-área entre backend y ML para revisar dependencias y planificar tareas conjuntas. Reprogramar actividades dependientes del dataset para evitar bloqueos críticos. |
| Responsables | Claudia Trejo: Levantamiento de requisitos y documentación funcional. Marcelo Ruiz: Diseño de arquitectura y base de datos. Sefora Figueroa: Coordinación Scrum, seguimiento y validación de entregables. |

### Sprint 2 – Integración de datos y validación inicial

| Qué salió bien | El EDA permitió identificar patrones relevantes entre temperatura, humedad y ocupación. Los resultados se documentaron en un informe CRISP-DM entregado dentro del sprint. Hubo comunicación fluida y coordinación constante mediante Jira y reuniones periódicas. |
| --- | --- |
| Qué se puede mejorar | Algunos datos históricos presentaban vacíos, inconsistencias y periodos sin registros, requiriendo mayor validación. La incorporación tardía de datos adicionales retrasó parte del análisis exploratorio. |
| Acciones de mejora | Coordinar validaciones de datos cruzadas entre Bluetek y el equipo técnico. Reprogramar la duración de las etapas de análisis y preparación de datos, asignando un margen adicional en futuros sprints. Esto debido a que la entrega tardía de datos complementarios por parte del cliente retrasó significativamente el EDA. Un mayor tiempo en esta fase permitiría asegurar datasets completos y mejorar la precisión del modelo predictivo. |
| Responsables | Claudia Trejo: Validación de fuentes de datos y documentación CRISP-DM. Marcelo Ruiz: Integración técnica y limpieza de datos. Sefora Figueroa: Control de tareas y gestión de incidencias (bugs y bloqueos). |

# Release 2 – Sprint 3–4 (06/10 – 02/11)

Objetivo principal: Modelado predictivo y validación inicial

### Sprint 3 – Entrenamiento y ajuste del modelo

| Qué salió bien | Se entrenó el primer modelo predictivo utilizando los datos limpios de la etapa anterior. Se probaron distintos algoritmos (Random Forest, XGBoost y redes neuronales) para identificar el mejor desempeño. Se logró un MAE preliminar competitivo que cumple parcialmente los criterios definidos con Bluetek. |
| --- | --- |
| Qué se puede mejorar | La calidad y variabilidad del dataset afectaron el desempeño del modelo y dificultaron la estabilidad de las métricas. Se requirió mayor tiempo de ajuste debido a la incorporación tardía de nuevas variables entregadas por Bluetek. |
| Acciones de mejora | Establecer un protocolo más estricto de validación de datos antes del entrenamiento del modelo. Proponer a Bluetek un calendario más riguroso para la entrega de datos en fases futuras. Documentar las pruebas de modelos alternativos para futuras iteraciones del algoritmo. |
| Responsables | Marcelo Ruiz: Entrenamiento, validación y pruebas de algoritmos. Claudia Trejo: Documentación de criterios técnicos y comunicación con Bluetek. Sefora Figueroa: Gestión del backlog y control de bloqueos relacionados con datos. |

### Sprint 4 – Validación e integración con dashboard

| Qué salió bien | Se desarrolló el login funcional y el sistema de roles (Administrador y Operador). Se creó la estructura base del dashboard con métricas, tablas y gráficos listos para integración. Se finalizó el dataset ampliado y limpio para preparar siguientes iteraciones del modelo. |
| --- | --- |
| Qué se puede mejorar | La integración entre el backend y el dashboard tomó más tiempo del esperado debido a ajustes necesarios en el formato de los datos enviados por el modelo. Esto retrasó parte de las pruebas funcionales del sprint. |
| Acciones de mejora | Estandarizar el formato de respuesta del backend para facilitar futuras integraciones. Definir, junto al equipo, un protocolo único para el intercambio de datos entre componentes. Agendar una breve sesión técnica antes de cada integración para alinear expectativas y evitar retrabajos. |
| Responsables | Claudia Trejo: Validación funcional del dashboard Marcelo Ruiz: Ajustes del backend, estandarización del API y soporte técnico. Sefora Figueroa: Gestión del sprint, control de incidencias y coordinación del equipo. |

# Release 3 – Sprint 5 (03/11 – 17/11)

Objetivo principal: Integración operativa y despliegue final

### Sprint 5 – Entrega y cierre del proyecto

| Qué salió bien | El dashboard final quedó completamente operativo, mostrando métricas, gráficos y estadísticas de temperatura. El modelo predictivo alcanzó una versión estable y operativa entregando predicciones consistentes para su visualización Se completaron las pruebas funcionales, técnicas y de usuario sin incidentes críticos. Se finalizó toda la documentación del proyecto: guía técnica, manual de usuario, arquitectura, informes del modelo y retroalimentación del cliente. |
| --- | --- |
| Qué se puede mejorar | Algunas pruebas dependían de un entorno más cercano al real, y la falta de acceso a la infraestructura Bluetek Cloud limitó la validación final del despliegue operativo. |
| Acciones de mejora | Recomendar un set mínimo de datos y configuraciones necesarias para una integración exitosa en etapas posteriores. Mantener un checklist de pruebas que facilite las validaciones en futuros despliegues. |
| Responsables | Claudia Trejo: Apoyo en las pruebas de usuario. Marcelo Ruiz: Integración técnica backend–dashboard–modelo ML y pruebas internas. Sefora Figueroa: Gestión del cierre de sprint Documentación final, acta final, presentación y control de entregables. |